На настоящий момент 17.07.2023 г по организации центра

«Точка роста в МБОУ СОШ с.Дубовое выполнены следующие мероприятия:

- 20.02.2023 размещена навигационная табличка с полноцветным фирменным знаком «Точка Роста» на белом фоне.

- 13.03.2023 для оснащения центра «Точка роста» поступило многофункциональное  устройство (МФУ), в количестве 1 шт.

- Составлена проектно-сметная документация по открытию центра «Точка роста»:  заключен  контракт  №13 от 31.03.2023 г с ООО ««Горизонт» (Срок исполнения с1.06.2023 по 15.07.2023г).

- Заключен контракт с ИП  «Вольюн Э.Н» по закупке  мебели для оснащения центра «Точка роста»  №24 от 28.04.2023 г. (срок исполнения с 17.05.2023 г.,   поставка в течении 30 дней.)

- Выбраны помещения.

- 04.04.2023  для оснащения центра «Точка роста» поступили Ноутбуки в количестве 6 шт.

- 4.05.2023 для оснащения центра «Точка роста» поступили:

  - - Расширенный робототехнический набор  ( образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков) в количестве 1 штука.

  - - Конструктор программируемых  моделей инженерных систем. Экспертный набор . Учебный набор программируемых  робототехнических платформ, в количестве 1 штука.

  - Четырехосоевый робот-манипулятор DM-EV –R2 (R2M) в количестве 1 штука.

  - Образовательный робототехнический комплект «СТЕМ мастерская» Экспертный набор, в количестве 1 штука.

- С 01.06.2023 началась работа по текущему ремонту кабинетов для центра Точка роста. Подрядчик ООО «Горизонт» ( контракт №13 от  31 марта 2023).

- Проведен демонтаж кабинетов, произведена частичная обтяжка стен  гипсокартонном в кабинетах физика и биология,  произведена кладка перегородки из силикатных блоков  в кабинете биологии.

- В настоящее время уложен линолеум в кабинетах физика и биология, поклеены обои, окрашены стены, изготовлены подиумы в кабинетах под демонстративные столы, полностью произведен монтаж потолочных плит, установлены светильники  в подвесных потолках, выведены и установлены электрические розетки, выключатели на стенах, произведены сантехнические работы (установка водопродных-канализационных труб, монтаж раковин).

- Строительно- ремонтные работы закончены не полностью в связи задержкой поступления дверей. ( не произведен монтаж дверей (4 шт), монтаж водонагревателя в кабинете химия-биология, не поставлен щит –трансформатор в кабинете физика).

- Окончание строительно – ремонтных работ перенесено  на 24.07.2023г.

Директор: ________________Л.М. Пригородова